**外网项目实施进度计划表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工作内容** | **计划进度** | | **实际进度** | | **负责人** |
| **开始**  **日期** | **结束**  **日期** | **开始**  **日期** | **结束**  **日期** |  |
| 1 | 首页、机关党建内容页 | 10.23 | 10.23 |  |  | 前端 |
| 2 | 多党合作、少数名族、港澳台侨 | 10.24 | 10.24 |  |  | 前端 |
| 3 | 非公经济、党外知识分子、新的社会阶层 | 10.25 | 10.25 |  |  | 前端 |
| 4 | 宗教事务、理论研究、盟市各地动态 | 10.28 | 10.28 |  |  | 前端 |
| 5 | 架构设计、数据库设计、数据接口设计、协作工作环境搭建 | 10.23 | 10.23 |  |  | 韩炎 |
| 6 | 登录、角色管理、用户管理、权限管理（增删改查） | 10.23 | 10.24 |  |  | 付燕妮 |
| 7 | 发布管理、栏目类别（增删改查）、审核（通过、不通过） | 10.24 | 10.25 |  |  | 付燕妮 |
| 8 | 新闻发布（增删改查）、新闻类别（增删改查）、审核（通过、不通过） | 10.23 | 10.24 |  |  | 高方帅 |
| 8 | 门户导航、网址导航 | 10.23 | 10.24 |  |  | 高方帅 |
| 9 | 日志管理（查、统计、汇总） | 10.24 | 10.24 |  |  | 韩炎 |
| 10 | 微信服务 | 10.25 | 10.25 |  |  | 韩炎 |
| 11 | 附件管理 | 10.25 | 10.25 |  |  | 高方帅 |
| 12 | 系统联调、测试部门测试、出整改文档 | 10.28 | 10.28 |  |  | 测试 |
| 13 | 部署正式环境 | 10.29 | 10.29 |  |  | 高方帅 |